_________________________________________________________________________________________________________

Број:211/3

Дана:15.04.2015.године

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

закључен дана 14.04. 2015.године између:

1. СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “Др Будислав Бабић” са седиштем у Белој     Цркви, ул.С.Милетића бр.55, матични број: 08031436, ПИБ: 100865891, жиро рачун 840-102661-23, Управа за трезор, кога заступа директор Лакетић др Лидија (у даљен тексту: Наручилац) са једне стране, и

- “Deco” d.o.o., са седиштем у Врњачкој Бањи, улица Даринке Чавдаревић бр.14, матични број: 17445596 , ПИБ: 102018518, рачун број: 155-10193-83 код  Čačanske  банке, кога заступа директор Горан Дедић  (у даљем тексту: Извођач), са друге стране.

Члан 1.

Предмет овог уговора је извођење радова “Радови на санацији објекта Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић”, број јавне набавке 6/2014, у свему према техничкој документацији, конкурсној документацији, прихваћеној понуди Извођача број 21 од 20.01.2015 године, која је код Наручиоца заведена под бројем 46/2 дана 22.01.2015..године, а која је саставни део овог Уговора, другим важећим прописима, техничким нормативима и обавезним стандардима који важе за врсту радова који су предмет овог Уговора.

Предметни радови се уговарју на основу спроведеног отвореног поступка јавне набавке беој 6/2014, при чему уговорне стране констатују:

- да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС”, број 124/2012) и на основу позива за подношење понуда за набавку “Радови на санацији објекта Специјалне болнице за плућне болести “Др Будислав Бабић”, број јавне набавке 6/2014

- да је Извођач доставио понуду број 21 од  20.01.2015.  године која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора,

- да понуда Извођача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације,

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о додели уговора за предметне радове.

Члан 2.

Вредност уговорених радова из члана 1. овог уговора износи:

9.133.160,33  динара без ПДВ-а

1.826.632,07  динара      ПДВ

==================================================

Укупно:  10.959.792,40  динара са ПДВ-ом

(Словима: десетмилионадеветстотинапедесетдеветхиљадаседамстотинадеведесетдва и  40/100)

а све према понуди бр. 21 од 20.01.2015. године,која је саставни део овога уговора.

Цене радова из наведене понуде су фиксне и не подлежу промени.

Члан 3.

Плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора, ће се извршити на рачун Извођача број 155-10193-83 код  Чачанске  Банке.

Радови се плаћају у року од  45  календарских дана од дана испостављања рачуна ,потписаног грађевинског дневника,потписане окончане ситуације и доставе Изјаве од стране Извођача о квалитетно извршеним радовима.Фактурисање и наплата се врши по ценама стварно извршених радова.

Количине и квалитет извршених послова Извођача контролисаће и пратиће Надзорни орган  Научиоца у виду овере грађевинске књиге, грађевинског дневника и других докумената, а што ће представљати основ за признавање извршене реализације као и испостављања рачуна.

Члан 4.

Рок за завршетак радова

Радови се изводе у року од  15 календарских дана од дана увођења Извођача у посао.

Извођач се сматра уведеним у посао даном уписа у грађевински дневник.

Рок за завршетак извођења радова се продужава на захтев Извођача и Наручиоца:

- у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар) као и другим догађајима са карактеристиком "више силе",

- у случају прекида радова дуже од 2 дана, а није изазвана кривицом извођача,

- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран извођач,

- у случају прекида радова  који су изазвани од стране наручиоца  о чему је наручилац дужан да писмено обавести извођача о узроцима прекида.

Захтев за продужење уговорног рока Извођач поставља упућивањем писменог захтева Наручиоцу. Уговорени рок је продужен, када уговорене стране о томе постигну писмени споразум о чему ће сачинити анекс овог Уговора.

Ако Извођач падне у доцњу са извођачем радова, нема право на продужење уговорног рока због околности које су настале у време доцње.

Уколико атмосферске и климатске прилике током извођења радова буду изузетно неуобичајене за конкретно годишње доба и по свом интезитету су такве да могу утицати на квалитет извођења појединих радова, Наручилац ће преузети право извођачу на продужење рока за време трајања истих.

Рок за продужење и извођење радова услед неуобичајених и неповољних атмосферских и климатских прилика ће бити продужен за онај период како то буде наведено у грађевинском дневнику оверен од стране Извођача и стручног надзора Наручиоца.

Члан 5.

Уговорна казна

Уколико Извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати уговорну казну у висини 0,5 % (пола промила) за сваки дан закашњења од укупно уговорене вредности, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5 % од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Члан 6.

Обавезе извођача

Извођач је у обавези:

- да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

- да радове изведе у свему према захтеву Наручиоца, по стандардним и правилима струке које важе за извођење ове врсте радова и који су предвиђени Законом о планирању и изградњи објеката Републике Србије и припадајућим правилницима,

- да спроведе све мере за заштиту и безбедност на раду приликом извођења радова, а у складу са Законом о заштити и безбедности на раду и подзаконским актима;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихов квантитативни и квалитативни пријем од стране Наручиоца;

- да испуни све уговорне обавезе стручно, квалитетно и по правилима струке за ову врсту радова, а све у уговореном року,

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту, благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребне за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту (радника, запослених, странака и опреме) и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да Наручилац буде ослобођен свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, тако и радно – правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије, а који регулишу ову област;

- да омогући вршење стручног надзора;

- да поступи по свим основним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запео у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да поступи по захтеву Наручиоца за убрзањем радова и када није запео у доцњу у погледу уговорених радова, с тим да трошкове по овом основу сноси Наручилац,

- да уведе у рад више смена,продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да изведене радове преда Наручиоцу,

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, доставом атеста за уграђене материјале и уговорене радове,

- да истакне градилишну таблу према захтеву Наручиоца,

- да оштећења на инфраструктури која утичу на безбедност људи и објеката и чини функционалне сметње, хитно отклони.

Отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 10 календарских дана од дана писменог позива Наручиоца.

Члан 7.

Обавезе наручиоца

Наручилац је у обавези:

- да Извођача радова уведе у посао и омогући му несметано извођење радова;

- да обезбеди сталан и ефикасан рад органа стручног надзора;

- да благовремено у складу са одредбама овог Уговора, изврши оверу привремене и окончане  ситуације;

- да редовно измирује обавезе према Извођачу за завршене радове на основу окончане ситуације;

- да од Извођача прима изведене радове у складу са одредбама овог уговора.

Члан 8.

Извођење уговорених радова

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом и тендером.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара траженом квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажују другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом Уговору.

Надзорни орган има право да врши стручни надзор уговорених радова, као и овлашћења која су наведена у Закону о плањирању и изградњи.

Члан 9.

Преузимање радова и коначни обрачунатог

Извођач ће обавестити Наручиоца о завршетку уговорених радова уписивањем у грађевински дневник.

Примопредаја и коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници Извођача и Наручилаца.

Преузимање се врши уз записник, од стране заједничке комисије, најкасније у року од 3 дана од завршетка радова.

Извођач предаје Наручиоцу приликом предаје и пријема изведених радова, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у 3 (три) извода са приложеним атестима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одуговлачења. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 10 дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року са додатком свих трошкова које је претрпео Наручилац, они ће радове уступити другом извођачу.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће учинити по тржишним ценама и у складу са правим стандардом о пажњи доброг привредника.

Члан 10.

Раскид Уговора

Наручилац задржава право да једноставно раскине овај Уговор уколико на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова у току реализације овог Уговора касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико у току реализације овог Уговора од стране надзорног органа Наручиоца радова констатује да извршени радови не одговарају прописима и

правилницима који се примењују за ову врсту радова и квалитету наведеног у понуди Извођача радова, а Извођач није поступио по примедби надзорног органа.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Члан 11.

Гарантни рок и гаранција

Гарантни рок за изведене радове износи 2  (две) године.

Гаранција за изведене радове и за уграђене материјале почиње тећи од дана примопредаје радова, о чему ће се сачинити писмени записник.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у гарантном року, Извођач мора да отклони у року од 10 календарских дана од дана писменог позива Наручиоца.

Члан 12.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Извођач је дужан да Наручиоцу:

1)  у року од 10 дана од дана закључења уговора, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 10% уговорене вредности  без пореза на додату вредност Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције мора да се продужи.

Рок важења банкарске гаранције мора бити најмање 30 дана дужи од истека рока за извршење посла.

2)  приликом примопредаје изведених радова, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року у виду оригинал банкарске гаранције на износ од 5% уговорене вредности без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност радова и материјала, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала.

Банкарска гаранција мора да буде безусловна и платива на први позив и не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове или мањи износ од оних које одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока

Члан 13.

За све што овим Уговором није посебно утврђено важе одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима.

Члан 14.

Прилози и саставни делови уговора су:

- Понуда и

- Предмер радова

Члан 15.

Све евентуалне  спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико не дође до споразума, надлежан је стварно надлежни суд у Панчеву.

Члан 16.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Члан 17.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 4 (четири) примерака а Извођач 2 (два) примерка.

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                                 ЗА НАРУЧИОЦА

Директор:                                                                                            Директор:

Горан Дедић                                                                                 Лакетић др Лидијa

# Text boxes

| Бела Црква, Светозара Милетића 55 | e-mail: tenderi@spbbelacrkva.org |
| --- | --- |
| Телефони: (013) 851-241, Телефакс: (013)851-001, Директор: (013) 852-146 |
| Жиро-рачун: 840-102661-23 | ПИБ: 100865891 |